СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя                                      Главный инженер Слонимского

Слонимского     районного                                     Слонимского ГУП ЖКХ

исполнительного комитета                                      ______________ С.В.Лысуха

___________________В.В. Кот                               «___»_______________ 2020 г.

«___»________________2020 г.

Г Р А Ф И К

отключения систем горячего водоснабжения

и остановки котельных на профилактический ремонт

ПОК и ТС Слонимского ГУП ЖКХ

в межотопительный период 2020-2021 г.г.

| № п/п | Наименование котельной | Период отключения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельная по ул. Звездная | 20.07.2020 г. – 31.07.2020 г. |
| 2. | Котельная по ул. Доватора | 13.07.2020 г. – 24.07.2020 г. |
| 3. | Котельная по ул. Пушкина | 25.07.2020 г. – 29.07.2020 г. |
| 4. | Котельная по ул. Войкова | 20.07.2020 г. – 31.07.2020 г. |
| 5. | Котельная по ул. Комсомольская | 10.08.2020 г. – 14.08.2020 г. |
| 6. | Котельная по ул. Синичкина | 13.07.2020 г. – 24.07.2020 г. |
| 7. | Котельная по ул. Парковая | 17.08.2020 г. – 19.08.2020 г. |
| 8. | Котельная ул. Черняховского, 15а | 13.07.2020 г. – 16.07.2020 г. 20.07.2020 г. – 23.07.2020 г. |
| 9. | Котельная ул. Коссовский тракт, 53/2 | 14.07.2020 г. – 24.07.2020 г. |
| 10. | Котельная а/г Жировичи | 13.07.2020 г. – 24.07.2020 г. |
| 11. | Котельная Красноармейская | 24.08.2020 г. – 28.08.2020 г. |
| 12. | Котельная Приречная | 17.08.2020 г. – 19.08.2020 г. |
| 13. | Котельная Советская 68 | 10.08.2020 г. – 11.08.2020 г. |
| 14. | Котельная от ОАО «Слонимская КПФ» (по ул.Тополёвая, Брестская, Е.Полоцкой, пр.Независимости, Ершова, Ф.Скорины) | 01.06.2020г. - 15.06.2020 г. |