|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда по городу Слониму и Слонимскому району

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес жилогодома | Год пост-ройки | Этажность | Мате-риал стен | Общая площадьквартир жилых домов, кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Брестская,107/1 | 1990 | 5 | панели | 4756 | - | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| проспект Независимости, 11 | 1994 | 5 | панели | 3289 | - | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| улица Брестская, 69/3 | 1977 | 5 | панели | 5409 | - | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| переулок Аптечный, 8 | 1917 | 2 | кирпич | 389 | 2007 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли, фасада |
| улица Ершова, 40 | 1983 | 9 | панели | 2328 | 2008 | 2021 |  |  |  |  | замена внутридомовых инженерных сетей (2-й пусковой комплекс) |
| улица Ершова, 42 | 1984 | 5 | панели | 2620 | 2007 | 2021 |  |  |  |  | замена внутридомовых инженерных сетей (2-й пусковой комплекс) |
| улица Брестская, 73 | 1964 | 3 | кирпич | 1493 | 2005 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасадов |
| улица Брестская, 63 | 1961 | 3 | кирпич | 1484 | 2011 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Звёздная, 20 | 1981 | 3 | кирпич | 2494 | 2002 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Васи Крайнего,27 | 1964 | 4 | кирпич | 2015 | 2007 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Шоссейная, 16 | 1951 | 2 | кирпич | 677 | 2004 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| деревня Гринки, улица Молодежная, 2 | 1970 | 2 | панели | 628 | - | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт кровли |
| улица Доватора, 8 | 1951 | 2 | кирпич | 868 | 2006 | 2021 |  |  |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| улица Красноармейская,285 | 1996 | 5 | кирпич | 2169 | 2011 | 2021 |  |  |  |  | ремонт системы вентиляции и дымоудаления |
| улица Черняховского,1 | 1969 | 5 | кирпич | 3430 | 2006 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская, 103/1 | 1988 | 5 | панели | 4826 | 2008 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей |
| улица Красноармейская,83а | 1974 | 5 | кирпич | 3169 | 2005 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская,103/4 | 1989 | 5 | панели | 1192 | - |  | 2022 |  |  |  | капитальный внутридомовых инженерных сетей |
| улица Красноармейская, 83 | 1966 | 5 | кирпич | 2962 | 2003 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| улица Брестская, 63а | 1970 | 5 | кирпич | 1793 | 2007 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Черняховского,17 | 1962 | 4 | кирпич | 1282 |  |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов |
| улица Черняховского, 6 | 1899 | 2 | кирпич | 718 |  |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Доватора, 4 | 1951 | 2 | кирпич | 861 | 2006 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| улица Доватора, 6 | 1951 | 2 | кирпич | 857 | 2005 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| улица Тополёвая, 29/1 | 1991 | 9 | панели | 4427 | - |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Клары Давидюк,1 | 1972 | 5 | кирпич | 2119 | 1998 |  | 2022 |  |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Брестская, 65 | 1966 | 3 | кирпич | 968 | 2003 |  | 2022 |  |  |  | замена внутридомовых инженерных сетей |
| улица Ершова, 44 | 1982 | 9 | панели | 2320 | 2009 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Красноармейская, 22 | 1971 | 5 | кирпич | 2685 | 2003 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| переулок Менделеева, 14 | 1962 | 2 | кирпич | 576 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Советская, 60 | 1990 | 2 | кирпич | 381 | 1985 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Тополёвая, 31 | 1987 | 9 | панели | 2139 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Черняховского, 8 | 1899 | 2 | кирпич | 444 | 1980 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Янки Купалы, 3 | 1966 | 5 | кирпич | 2041 | 2003 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Ершова, 38 | 1981 | 5 | панели | 3964 | 2006 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Черняховского, 2 | 1899 | 2 | кирпич | 361 | 1980 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Франциска Скорины, 25 | 1995 | 5 | панели | 2289 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская, 93 | 1975 | 5 | панели | 4440 | 2009 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Коссовский Тракт, 92 | 1992 | 5 | ж/б панели | 4928 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт входных групп, фасада, балконов, окраска кровли |
| агрогородок Сосновка,улица Школьная,6 | 1978 | 2 | кирпич | 289 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли, балконов |
| агрогородок Партизановка, улица Центральная, 16 | 1987 | 2 | панели | 434 | - |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт кровли |
| улица Доватора, 2 | 1951 | 2 | кирпич | 860 | 2005 |  |  | 2023 |  |  | капитальный ремонт балконов, фасада |
| улица Брестская, 95 | 1978 | 9 | панели | 4637 | 2006 |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Брестская, 81 | 1973 | 5 | панели | 3755 | 2003 |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Ершова, 46 | 1984 | 5 | панели | 3936 | 2010 |  |  |  | 2024 |  | замена внутридомовых инженерных сетей |
| улица Ершова, 48 | 1984 | 9 | панели | 2337 | 2008 |  |  |  | 2024 |  | замена внутридомовых инженерных сетей |
| улица Коссовский Тракт, 118 | 1993 | 5 | ж/б панели | 6185 | - |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт входных групп, фасада, балконов, окраска кровли |
| улица Черняховского, 3 | 1971 | 5 | кирпич | 3147 | 2006 |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| агрогородок Большие Шиловичи, улица Танкистов, 2а | 1980 | 2 | кирпич | 562 | - |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт кровли, балконов |
| агрогородок Большие Шиловичи, улица Танкистов, 2 | 1966 | 2 | кирпич | 356 | - |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт кровли, балконов |
| переулок Водопроводный, 3 | 1897 | 2 | кирпич | 449 | 1982 |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Шоссейная,18 | 1982 | 9 | кирпич | 7786 | 2004 |  |  |  | 2024 |  | капитальный ремонт лоджий, фасада и внутридомовых инженерных сетей |
| улица Коммунальная,14 | 1987 | 4 | кирпич | 2487 | 1987 |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, элементов фасада |
| улица Черняховского ,5 | 1936 | 3 | кирпич | 1239 | 2005 |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Черняховского,9 | 1936 | 3 | кирпич | 1901 | 2004 |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт балконов, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская, 109 | 1994 | 9 | панели | 4197 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская, 103/6 | 1998 | 9 | панели | 2144 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Брестская, 105Б | 2003 | 9 | панели | 2038 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Франциска Скорины, 15 | 1991 | 5 | панели | 2262 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| улица Франциска Скорины, 11 | 1992 | 5 | панели | 2290 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей |
| проспект Независимости, 9 | 1993 | 5 | кирпич | 2206 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| проспект Независимости, 15/1 | 1994 | 5 | кирпич | 1106 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| проспект Независимости, 15/2 | 1997 | 5 | кирпич | 2171 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| проспект Независимости, 13/2 | 1994 | 5 | кирпич | 2231 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| улица Советская, 60б | 1990 | 2 | кирпич | 646 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей, входных групп |
| улица Коссовский Тракт, 86 | 1992 | 5 | ж/б панели | 6250 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт входных групп, фасада, балконов, окраска кровли |
| деревня Гринки, улица Молодежная, 8 | 1970 | 2 | панели | 147 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, балконов |
| деревня Гринки, улица Молодежная,10 | 1971 | 2 | панели | 147 | - |  |  |  |  | 2025 | капитальный ремонт кровли, балконов |